# Автоматизация аудиторских отчётов TADF

Краткое описание для согласования

Подготовлено для Фёдора Соколова

Апрель 2026

Table of Contents

# Зачем это нужно

Каждый аудиторский отчёт (ehitise auditi aruanne) сегодня собирается вручную 1–2 рабочих дня: титульный лист, кадастровые данные, описание объекта, осмотр, технические выводы, пожарная безопасность, фотографии, ссылки на законы, подписи. Большая часть текста — стандартные формулировки, которые повторяются от отчёта к отчёту.

Цель: превратить эти 1–2 дня примерно в 1 час.

Идея простая: то, что повторяется, делает программа; то, что требует профессионального суждения, остаётесь делать Вы, и Вы по-прежнему подписываете каждый отчёт лично.

# Что система будет делать за Вас

- Хранить все справочные данные — стандартные формулировки, ссылки на законы (Ehitusseadustik, Tuleohutuse seadus и др.), список разделов отчёта, шаблоны титульных листов и подписей.

- Принимать ввод по объекту через простую веб-форму:

  - Адрес здания, кадастровый номер, год постройки.

  - Тип аудита (kasutuseelne, korraline, erakorraline).

  - Данные клиента.

  - Фотографии с короткими заметками.

  - Ваши наблюдения короткими тезисами.

- Автоматически собирать готовый отчёт в Word по тому же шаблону, который Вы используете сейчас — с правильно расставленными разделами, ссылками на законы, фотографиями и подписями.

- Проверять перед сборкой, что все обязательные по закону поля заполнены (§5 Ehitise auditi tegemise kord).

- Подготавливать файл к подписи в формате ASiC-E и помогать загрузить в ehitisregister.

# Что Вы делаете

- Открываете программу на ноутбуке.

- Создаёте новый аудит, заполняете форму (по большей части — выбор из списков, не набор текста).

- Добавляете фотографии и тезисные заметки по разделам.

- Программа собирает черновой Word-файл — Вы открываете его, проверяете, при необходимости правите.

- Подписываете цифровой подписью.

- Загружаете в ehitisregister (на первом этапе — вручную через сайт, как сейчас).

# Что система не делает

- Не подписывает за Вас. Подпись всегда Ваша, физическая (Smart-ID / ID-card / Mobile-ID).

- Не отправляет ничего без Вашего подтверждения.

- Не заменяет Ваше профессиональное суждение — итоговая оценка (Kokkuvõte и Lõpphinnang) пишется только Вами, без помощи искусственного интеллекта.

- Не хранит данные «в облаке» без Вашего согласия — на первом этапе всё лежит на Вашем ноутбуке.

# Этапы внедрения

| Этап | Что появляется | Сколько занимает | Что Вы получаете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Базовая версия | Программа на Вашем ноутбуке: форма + сборка Word-документа по шаблону | около 1 недели разработки | Сокращение набора текста примерно на 70 % |
| 2. Помощник на ИИ | ИИ помогает раскрывать тезисные заметки в полноценные эстонские формулировки, подписывает фото, предлагает ссылки на законы | около 1 недели | Ещё меньше ручной работы, особенно в больших разделах |
| 3. Подпись внутри программы | Подписание ASiC-E прямо из программы (Smart-ID / ID-card) | около 1 недели | Не нужно выходить в DigiDoc отдельно |
| 4. Мобильный сбор данных | Простое приложение в телефоне для фото и заметок прямо на объекте | 1–2 недели | Не нужно переносить фото с телефона на компьютер |
| 5. Доступ из любой точки | Программа едет на сервер в Финляндии, доступ через браузер с любого устройства | около 1 недели | Можно работать с дома, ноутбука клиента и т.д. |
| 6. Автоматическая загрузка в EHR | Прямая отправка в ehitisregister через X-tee (после получения членства от RIA) | зависит от RIA | Уходит последний ручной шаг |

Этапы 1–3 полезны независимо от остальных. Не обязаны делать всё сразу — каждый этап даёт пользу сам по себе.

# Про искусственный интеллект (важно)

На втором этапе мы планируем подключить ИИ (Claude от компании Anthropic) только как помощника-машинистку. Он:

- Раскрывает Ваши короткие тезисы в полные эстонские предложения профессионального стиля.

- Предлагает подписи к фотографиям.

- Предлагает подходящие ссылки на законы из заранее проверенного списка (он не придумывает ссылки, только выбирает из существующих).

- Делает финальную вычитку грамматики, если Вы её попросите.

Что ИИ не делает никогда:

- Не пишет итоговую оценку (Kokkuvõte) и заключение (Lõpphinnang) — это всегда Ваш текст.

- Не вставляет ни одного слова в финальный документ без Вашего одобрения. Каждое предложение показывается рядом с Вашим черновиком, и Вы нажимаете «принять» или «отклонить».

- Не уходит в работу с реальным аудитом, пока мы не проверим качество эстонского языка на старых отчётах.

Записи о том, что ИИ-помощь применялась и была проверена аудитором, попадают в раздел «Метоодика» отчёта — для прозрачности перед страховщиком и регулятором.

# Что нужно от Вас

Для старта работ хорошо бы получить ответы на несколько вопросов:

- Какой подписью Вы пользуетесь чаще всего? Smart-ID, Mobile-ID или ID-card? Это определяет, какой способ подписи мы реализуем первым.

- Какой подтип аудита у Вас самый частый? Kasutuseelne, korraline или erakorraline? Это определяет, какой шаблон мы делаем первым.

- TADF — это OÜ или FIE? От этого зависит, можно ли в будущем подключиться к X-tee для прямой отправки в ehitisregister.

- Согласен ли Ваш страховщик с тем, что черновики отдельных разделов помогает писать ИИ (с обязательной Вашей проверкой и подписью)?

- Куда Вы хотите хранить отчёты? Только локально на ноутбуке, или после доверия системе — на удалённом сервере с доступом из браузера?

# Замечания и предложения

Эта страница — для Ваших правок. Пожалуйста, отметьте:

- Что в плане Вам нравится.

- Что вызывает сомнения.

- Какие шаги поменять местами.

- Какие сценарии работы я упустил (например, особенности отчётов для отдельных типов клиентов или объектов).

- Что должно остаться обязательно ручным и что можно отдать машине.

# Резюме одной фразой

Цель — чтобы Вы тратили на отчёт час времени и Вашу подпись, а не два дня и Вашу подпись. Всё остальное — техника.